| ACTA No. _04_____ | FECHA: 16/11/2022 | LUGAR: Centro Tecnologico |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPENDENCIA QUE DIRIGE: | SDEMA |  | HORA 10:00 AM INICIO | HORA 11:00 M FINAL |
| OBJETIVO: | 4er comité sentencia Rio Bogotá según decreto 125 de 2020 vigencia 2022. |  |  |  |

ORDEN DEL DÍA

- Revisión de plan de trabajo enviado por el comité de verificación para reunión presencial que se realizará el 29 de noviembre. - INTERVENCION ACTIVIDADES AVANCE SEGUNDO SEMESTRE 2022: Ordenes 4.18 y 4.19 (secretaria de Planeación) Ordenes 4.20 y 4.21(secretario de Infraestructura) Ordenes 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.27 y 4.71 (secretario de Desarrollo Económico) Ordenes 4.33, 4.34, 4.56, 4.57 y 4.58 (Emsertenjo) Orden 4.72 (Todos).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00 am se reúnen en las instalaciones del centro tecnológico, representantes de las diferentes dependencias de la administración municipal: Secretaria de Infraestructura Secretaria de Planeación Emsertenjo Secretaria de Gobierno Gestión del Riesgo Secretaría de Urbanismo Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente Y se da inicio al cuarto comité interno de seguimiento de sentencia Rio Bogotá, con el cronograma de visitas técnicas, donde se identifica que al municipio de Tenjo le corresponde el día 29 de noviembre de 2022. Y se mencionan los horarios en los que se realizará la reunión presencial. Se exponen nuevamente las ordenes que corresponden a cada dependencia, con el fin de dar a conocer los avances del segundo semestre de la presente vigencia. Por parte del secretario de Infraestructura se afirma que ordenes 4.20. 4.21 se esta a la espera de parte de la CAR para acoger los 2 documentos PMAA y PSMV en un mismo acto administrativo, sin embargo, se realizará un nuevo requerimiento a la autoridad ambiental para tal fin. El secretario de Urbanismo afirma que de parte de inspección se debe cumplir con el requerimiento realizado por el comité de verificación de sentencia sobre control urbanístico y se debe tener para el día 29 de noviembre. La secretaria de Gobierno afirma que se han realizado todo lo posible por la problemática de gestión del riesgo que el PMU eta activo y se han realizado los requerimientos necesarios a los entes territoriales y nacionales. PROPOSICIONES Y VARIOS Que en la reunión del día 29 de noviembre asistan todos los secretarios y sus apoyos.

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO/FECHA EJECUCIÓN |
| Cada secretaria revisara los compromisos que se tienen para el día 29 de noviembre | Cada secretaria | Hasta el 29 de noviembre |

PRÓXIMA CONVOCATORIA

Vigencia 2023.

ANEXOS