**Reporte avances Plan de Acción Agenda Ambiental – SIGAM 2024 con corte septiembre 30 de 2024**

**Garantizar la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR RESGUARDO.**

**Actividad No. 2: EJECUCIÓN DE OBRAS**

1. **DESCRIPCIÓN**

La actividad 2, avanza para el tercer trimestre del año 2024 consolidación de la elaboración de presupuesto y la proyección de los conceptos técnicos de los contratos de prestación de servicios de “SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ” y la *optimización del proceso de producción y aprovechamiento de los biosólidos generados en la PTAR* y también la elaboración del concepto técnico de “*MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS CUANDO SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL - PTAR RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ”.* Se proyecta el inicio de la etapa precontractual y contractual de dichos planes de contratación para el cuarto trimestre de 2024.

Para el presente año, se encontraban en ejecución, para el primer y segundo trimestre de 2024, los contratos de prestación de servicio de mantenimiento (135-2023), caracterización de aguas residuales (145-2023) y traslado, transformación y disposición final de los lodos y arenas (136-2023), actualmente se encuentran liquidados.

Para el desarrollo de esta actividad se presentan las siguientes tareas:

**Tarea No 1. Perfeccionamiento, legalización del contrato y elaboración de acta de inicio**

A la fecha no se cuenta con avance en esta tarea.

**Tarea No. 2. Ejecución de los contratos**

A la fecha no se cuenta con avance en esta tarea

**Tarea No. 3. Recibo de obras a satisfacción Acta de entrega y recibo**

Para el año 2024 no se realizó recibo de obras en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Resguardo puesto que no se ejecutaron contratos de obra relacionados a la operación de la PTAR. Por lo cual no se cuenta con actas de entrega y recibo relacionadas a la operación de la Planta.

**Tarea No. 4. Liquidación de contratos**

A la fecha no se cuenta con avance en esta tarea

**HEIDY ROCIO GARZON SOSA**

**JEFE DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO**