**Reporte avances Plan de Acción Agenda Ambiental – SIGAM 2024 con corte septiembre 30 de 2024**

**Implementar el plan de acción anual del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos- PSMV**

**Actividad No. 2: EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A CORTO PLAZO PSMV**

1. **DESCRIPCIÓN**

La actividad 2, avanza para el tercer trimestre del año 2024 con la planificación del plan de trabajo para la eliminación de los puntos de vertimiento que se encuentran en el cronograma de trabajo a corto plazo, aprovechando que el segundo semestre de 2024 (semestre 27 del PSMV) se encuentra libre de obras y actividades relevantes a ejecutarse dentro del desarrollo del PSMV.

Para el desarrollo de esta actividad se presentan las siguientes tareas:

**Tarea No 1. Planificación de obras propuestas**

En cuanto al desarrollo de la tarea 1. Se ha planificado para el tercer trimestre de 2024 la eliminación del punto de vertimiento QSAN-01 el cual está contemplado a eliminarse en el semestre 29 (entre inicios de julio de 2025 hasta finales de diciembre de ese año) y se caracteriza por ser el vertimiento de una tubería de aguas lluvias con conexiones erradas de ciertos usuarios del barrio Ebenezer.

**Tarea No. 2. Determinación de ejecución**

En cuanto al desarrollo de la tarea 2. A mediados del mes de septiembre se realizó una obra por administración directa para la eliminación del punto de vertimiento QMAN-02, presente sobre la Quebrada Manila en cercanías al restaurante PICNIC, dicha obra estará sujeta a evaluarse a fin de levantar un informe de ejecución que permita consolidar la eliminación de dicho punto, esta evaluación está programada para el inicio del cuarto trimestre de 2024.

**Tarea No. 3. Cumplimiento de las actividades propuestas para el semestre**

Respecto a la tarea 2, el día 15 de agosto fue radicado ante la CAR el informe de “Desarrollo de actividades objeto de seguimiento al PSMV del municipio de Fusagasugá - Semestre 26 con destino al expediente No. 34701” el cual contiene la compilación del desarrollo de actividades para el primer semestre del año 2024. Dicho informe se incluye en la carpeta de Soportes.

**Tarea No. 4. Informe de seguimiento PSMV**

Respecto a la tarea 2, el día 15 de agosto fue radicado ante la CAR el informe de “Desarrollo de actividades objeto de seguimiento al PSMV del municipio de Fusagasugá - Semestre 26 con destino al expediente No. 34701” el cual contiene la compilación del desarrollo de actividades para el primer semestre del año 2024. Dicho informe se incluye en la carpeta de Soportes.

**HEIDY ROCIO GARZON SOSA**

**JEFE DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO**