|  |
| --- |
| **CONSEJO** **COMITÉ** **MESA DE TRABAJO** |
| **NOMBRE:** | Sentencia Rio Bogotá |
| **ACTA No.** | 003 | **FECHA:** 16 Julio 2021 |
| **HORA** | **DESDE:** 10:45am | **HASTA:**  |
| **LUGAR:** | Sala de Juntas Alcaldía de Tenjo |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
|   |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| Se inicia la reunión a las 10:45 amEl Ingeniero Henry Jiménez da comienzo a la reunión haciendo un resumen y balance sobre el avance de cada una de las ordenes establecidas para el cumplimiento de la Sentencia del Rio Bogotá, **Orden 4.57** (PTAR): El proceso de la correspondiente orden se encuentra terminada y puesta en marcha.**Orden 4.18** (POMCA-POT): En el caso de esta orden se encuentra con avances establecidos en el cronograma de ejecución, en este punto el Ingeniero Fernando León Rivera Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial aclara ante el comité él envió de una carta aclarando que según lo establecido en el cronograma la fecha establecida para la presentación al Concejo Municipal era en el mes de noviembre.**Orden 4.19:** El Ing. Henry menciona que la orden 4.19 se realiza de la mano a la orden 4.18.**Orden 4.20**: En el caso de esta orden el Ingeniero Oscar Forero menciona la idea errada en cuanto al ajuste del Plan Maestro ya que no es de obras sino es un ajuste directamente en el documento. De esta manera se ratifica el trabajo con el documento del año 2015, realizando las actividades establecidas en el cronograma de este, del mismo modo se esta llevando a cabo la actualización del documento.**Orden 4.21**: Se obtiene un gran avance en cuando a certificaciones, realización de reuniones constantes, en cuanto a la radicación del casco urbano centro ya fue realizada, sin embargo, no se emite respuesta hasta haber tramitado el de la vereda La Punta.**Orden 4.56:**  Restauración de redes inmersas en el Plan maestro, en este caso nuevamente el Ing. Oscar Forero resalta que si se tiene un plan maestro y así mismo se han realizado las disposiciones de reden según lo establecido en el Plan Maestro del año 2015.**Orden 4.23:** Se establece la protección de los predios encontrados dentro del DMI.**Orden 4.71:** En cuando al personal de reciclaje se encuentran capacitados correctamente según como corresponde.**Orden 4.34:** Se encuentra en adecuación los pozos, y está pendiente la concesión de la cascajera.**Orden 4.58:** Realización de muestreo diarios, de igual manera el Inge. Henry solicita un informe de dichos muestreos desde inicio de año.**Orden 4.72:** Ya se dio el cumplimiento con el video realizado con iniciativa de Emsertenjo al día del agua. |

| **APROBACIÓN DEL ACTA** |
| --- |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **DEPENDENCIA** | **CORREO** | **FIRMA** |

| **COMPROMISOS** |
| --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **PLAZO / FECHA EJECUCIÓN** |
|  |  |  |

| **PRÓXIMA CONVOCATORIA** |
| --- |
|  |

| **ANEXOS** |
| --- |
|  |

| **LISTADO INVITADOS** |
| --- |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **DEPENDENCIA** | **CORREO** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |